| УТВЕРЖДАЮ Начальник ГУ МЧС России по Чувашской Республике _______________С.Ю.Антонов « 28 » февраля 2011 г. | УТВЕРЖДАЮ Председатель ГКЧС Чувашии _____________ Ю.Н. Кекиш « 28 » февраля 2011 г. | УТВЕРЖДАЮ Министр внутренних дел по Чувашской Республике __________________В.В. Антонов « 5 » марта 2011 г. | УТВЕРЖДАЮ Министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики __________________ И.В. Исаев « 28 » февраля 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- |

ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН

борьбы с лесными пожарами на землях лесного фонда,

расположенных  на территории Чувашской Республики на 2011-2012 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовить государственное задание по обеспечению предупреждения и тушения лесных пожаров на землях лесного фонда | февраль - март | Минприроды Чувашии |
| 2. | Провести анализ состояния противопожарной охраны лесов и подвести итоги пожароопасного сезона прошлого года, принять необходимые меры по профилактике лесных пожаров, своевременному обнаружению и тушению их в начальной стадии развития | февраль | Минприроды Чувашии |
| 3. | Обеспечить совместно с органами местного самоуправления разработку и утверждение оперативного плана привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров | до 1 апреля | Лесничества |
| 4. | Обеспечить контроль за ходом работ по подготовке к пожароопасному сезону юридических и физических лиц, осуществляющих использование лесов на территории лесного фонда (в т.ч. железные и автомобильные дороги, газопроводы, линии связи и электропередачи) | до начала и в течение пожароопас-ного сезона | Минприроды Чувашии, Лесничества, ГУ МЧС России по Чувашской Республике |
| 5. | Обеспечить ремонт противопожарной техники и оборудования, укомплектовать в соответствии с нормативами пожарно-химические станции, пункты сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря, обеспечить членов лесопожарных команд средствами индивидуальной защиты, создать резерв горюче-смазочных материалов для обеспечения бесперебойной работы техники на тушении лесных пожаров | до начала пожароопас-ного сезона | РГУ «Лесопожарная служба» Минприроды Чувашии, арендаторы участков лесного фонда, собственники, имеющие объекты на территории лесного фонда, собственники земель, непосредственно примыкающих к лесному фонду |
| 6. | Обеспечить контроль за подготовкой РГУ «Лесопожарная служба» Минприроды Чувашии, арендаторами лесного фонда, собственниками земель, непосредственно примыкающими к лесному фонду, муниципальными образованиями к пожароопасному сезону | до начала пожароопас-ного сезона | Минприроды Чувашии, Лесничества, ГУ МЧС России по Чувашской Республике |
| 7. | Обеспечить контроль за подготовкой к пожароопасному сезону и противопожарному обустройству земель, непосредственно примыкающих к лесному фонду | до начала пожароопас-ного сезона | ГКЧС Чувашии, ГУ МЧС России по Чувашской Республике |
| 8. | Разработать маршруты и утвердить графики патрулирования территории лесного фонда | март | Лесничества |
| 9. | Организовать и провести по утвержденному графику учения по отработке тактики и технологии тушения лесных пожаров | по утвержден-ному графику | РГУ «Лесопожарная служба» Минприроды Чувашии, подразделения ГУ МЧС России по Чувашской Республике |
| 10. | Организовать пункт диспетчерского управления по сбору и обработке оперативной информации об охране лесов от пожаров, передаче по утвержденным формам отчетности в Центр мониторинга пожарной опасности ФГУ «Авилесоохрана» и заинтересованные ведомства | в течение пожароопас-ного сезона | РГУ «Лсопожарная служба» Минприроды Чувашии, Лесничества |

| 11. | Обеспечить своевременное проведение мер пожарной безопасности в лесах в соответствии с доведенным государственным заданием | в установлен-ные сроки | РГУ «Лесопожарная служба» Минприроды Чувашии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Обеспечить организацию наземных пунктов наблюдения, предусмотрев подготовку необходимого количества наблюдателей, оснастив их средствами связи и наблюдения | в течение пожароопас-ного сезона | РГУ «Лесопожарная служба» Минприроды Чувашии, Лесничества |  |
| 13. | Организовать и содержать в течение пожароопасного сезона контрольно - пропускные посты на дорогах, ведущих в лесные массивы, арендованные участки лесного фонда | в течение пожароопас-ного сезона | Лесничества, РГУ «Лесопожарная служба» Минприроды Чувашии |  |
| 14. | Обеспечить контроль за выполнением арендаторами лесных участков планов противопожарных мероприятий в соответствии с проектами освоения лесов | в течение пожароопас-ного сезона | Лесничества |  |
| 15. | Обеспечить подготовку руководителей тушения крупных лесных пожаров, водителей пожарных автомобилей и лесопожарных команд | в установлен-ные сроки | РГУ «Лесопожарная служба» Минприроды Чувашии |  |
| 16. | Организовать совместное патрулирование в наиболее опасных в пожарном отношении участках по заранее утвержденным графикам и маршрутам, обеспечив патрульные группы транспортом и средствами связи | в течение пожароопас-ного сезона | Лесничества, РО (ГО) ВД |  |
| 17. | Обеспечить прием и анализ информации спутникового мониторинга лесных пожаров | в течение пожароопас-ного сезона | Минприроды Чувашии, Лесничества |  |
| 18. | Разработать и реализовать комплекс агитационно-профилактических и пропагандистских мер, направленных на участие широких слоев общественности к проблемам борьбы с лесными пожарами с привлечением местных органов печати, радио и телевидения, включая изготовление и размещение информационных пунктов вдоль автомобильных дорог, в местах въезда в лесные массивы, с указанием номеров телефонов лесничеств, куда можно обратиться при обнаружении лесного пожара | в течение года | Лесничества, РГУ «Лесопожарная служба» Минприроды Чувашии |  |

| 19. | Обеспечить заключение государственного контракта на авиапатрулирование лесов в пределах суммы, предусмотренной из республиканского бюджета | в установлен-ные сроки | Минприроды Чувашии |
| --- | --- | --- | --- |
| 20. | Обеспечить проведение с членами добровольных пожарных дружин и лесопожарных команд практических занятий и тренировок по отработке тактики и технологии тушения лесных пожаров | март-май | Лесничества, РГУ «Лесопожарная служба» Минприроды Чувашии |
| 21. | Обеспечить своевременное обнаружение и тушение возникающих лесных загораний, в 2-х дневный срок провести расследование с участием органов дознания и правоохранительных органов | в течение пожароопас-ного сезона | РГУ «Лесопожарная служба» Минприроды Чувашии, лесничества, РО(ГО)ВД, органы дознания надзорной деятельности |
| 22. | Обеспечить систематический контроль за пожарной обстановкой в лесах, при наступлении высокой и чрезвычайной пожарной опасности организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц согласно утвержденному графику | в течение пожароопас-ного сезона | Лесничества, РГУ «Лесопожарная служба» Минприроды Чувашии |

Заместитель министра                                                                                                                                                                                                        А.П. Яковлев